No.1　　　　　　　　　「施工状況」のチェックリスト

- 工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事　　　現場代理人　：

２．工　期　　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日　　　主任技術者　：

３．施工者

| 考査項目 | 細 則 | 確認 項目 | 点検 時期 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | (確認日) 確認欄 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | 〇契約工程表 | 契約後、変更後 | ・契約締結の７日以内に、契約工程表を提出している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇工事 カルテ | 契約後、変更後、完成前 | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の１０日以内に登録機関に申請している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇下請 調書 | 契約後、変更後 | ・下請調書を下請契約締結の７日以内に提出している。 （請負契約書付属条件第３条に規定されている） ・下請負者が花巻市の工事指名競争入札参加者資格者である場合には、指名停止期間中でない。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇品質 証明 【注1】 | 施工時 適宜 完成時 | ・工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を書面で提出している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 契約後、変更後 | ・品質証明員の資格（身分及び経歴）は適正か？また、品質証明員に関する資料を書面で提出している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 品質証明 実施時 | ・品質証明は、出来形、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切（数量も含む）に実施している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇建退共等 | 契約後、増額 変更時 | ・掛金収納書を契約締結後１ヶ月以内に提出している。 （請負契約書付属条件第５条に規定されている） | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・労災保険関係の項目を現場の見やすい場所に掲示している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇請負 代金内 訳書 【注2】 | 契約後、変更後 | ・契約締結後１４日以内に、所定の様式で提出している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇施工体制台帳,施工体系図 | 施工時 適宜 | ・施工体制台帳が現場に備え付けられ、かつ同一のものを提出している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 の当初、変更時 | ・施工体制台帳に下請負契約書（写）及び再下請通知書を添付している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 の当初、 変更時 | ・施工体系図を工事関係者、公衆が見やすい場所に掲げている。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・施工体系図を施工に合わせ加除し、記載のない業者が作業を行っていない。 | ( ／ ) □ |  |

| １ 施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | 〇施工体制台帳,施工体系図 （続き） | 施工時 の当初、 変更時 | ・施工体制図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。 | ( ／ ) □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工時 の当初、 変更時 | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与し、その記録がある。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇建設業許可標識 | 施工時 適宜 | ・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、管理技術者を正しく記載している。 | ( ／ ) □ |  |
|  | Ⅱ 配置技術者 / 現場代理人 | 〇現場代理人 【注3】 | 施工時 適宜 | ・現場代理人は現場に常駐している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・現場代理人は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇専門技術者の配置 | 施工計画 時、施工 時、適宜 | ・専門技術者を専任し、配置している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇作業主任者の選任 | 施工計画 時、施工 時、適宜 | ・作業主任者を選任・配置し、各種点検業務の記録を書面で確認できる。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇監理技術者及び主任技術者の専任制 【注4】 | 着手前 | ・資格者証の内容を確認している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 着手前 | ・配置予定技術者、通知による監理技術者、施工体制台帳に記載された監理技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一である。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・現場に常駐している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時、打合せ時 | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっている。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・施工に先だち、創意工夫又は提案を持って工事を進めている。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇現場技術員 | 施工時 適宜 | ・現場技術員との対応が適切である。（現場技術員＝補助監督（委託）） | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇下請業者の把握 | 施工時 適宜 | ・下請業者への指導・監督の経過が書面から確認できる。 | ( ／ ) □ |  |
| ２ 施工状況 | Ⅰ 施工管理 | 〇設計図書の照査 | 着手前、施工時 適宜 | ・契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、結果を書面で提出している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 着手時、施工時 適宜 | ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けている。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇施工計画書 | 着手前、変更時 | ・施工（変更を含む）に先立ち、提出している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・記載内容と現場施工方法が一致している。 | ( ／ ) □ |  |

| ２ 施工状況 | Ⅰ 施工管理 | 〇施工計画書 （続き） | 施工時 適宜 | ・記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一致している。 | ( ／ ) □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 着手前、変更時 | ・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇施工 管理 ・工事材 料管理 ・出来形、品質管理 ・ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ | 施工時 適宜 | ・工事材料の資料の整理及び受入時の点検確認を行い、書面で確認できる。（チェックリスト等で記録） | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・日常の出来形、品質管理が書面にて確認できる。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組み又は、地域等より評価されるものがある。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇検査(確認を含む)及び立会い等の調整 | 施工時 適宜 | ・監督員の立会いにあたって、あらかじめ立会願を提出している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・段階確認の確認時期が、適切である。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇工事の着手 | 着手時 | ・工期開始日後、３０日以内に工事に着手した。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇支給品及び貸与品 | 施工時 適宜 | ・受領予定１４日前までに、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書を提出した。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇建設副産物及び建設廃棄物 | 施工時 適宜 | ・産業廃棄物管理票（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ）により適正に処理されていることを確認できる。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇指定建設機械 | 施工時 適宜 | ・指定建設機械（排出ｶﾞｽ対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用している。 ・施工計画書と使用機械は整合している。 | ( ／ ) □ |  |
|  | Ⅱ 工程管理 | 〇工程管理 | 施工時 適宜 | ・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ等を実施し、工程の管理を行っている。 （履行報告書、週間工程表の提出） | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書面で提出している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・作業員の休日確保を行った記録を整理している。 （週休２日） | ( ／ ) □ |  |
|  | Ⅲ 安全対策 Ⅲ 安全対策 | 〇安全活動 | 施工時 適宜 | ・災害防止協議会等を設置し、活動記録を整理している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・店社ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（１回/月）を実施し、記録を整理している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・施工計画書の計画に基づき、安全訓練等を実施し、記録を整理している。 | ( ／ ) □ |  |

| ２ 施工状況 | Ⅲ 安全対策 | 〇安全活動 | 施工時 適宜 | ・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録を整理している。 | ( ／ ) □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・新規入場者教育を実施し、記録を整理している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・過積載防止に取組み、点検記録を整理している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・使用機械、車輌等の点検整備等が管理され、記録を整理している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録簿等がある。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録を整理している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理をチェックリスト等により行い、記録を整理している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・保安施設等の整理・設置・管理を的確に行い、記録を整理している。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  | 〇安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙの指導事項の処理 | 施工時 適宜 | ・各種安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録があり、整理されている。 | ( ／ ) □ |  |
|  | Ⅳ 対外関係 | 〇関係機関等 | 施工時 適宜 | ・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・地元住民（及び入居関係機関）等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い記録がある。 | ( ／ ) □ |  |
|  |  |  | 施工時 適宜 | ・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。 | ( ／ ) □ |  |

【注1】品質証明制度が必要とされる工事は、特記仕様書等で明記した工事であり、それ以外は

この項目は削除する。

【注2】発注者が必要と認め、提出を指示した場合。

【注3】・契約書別記第10条第2項に、現場代理人の常駐が規定されている。

【注4】・下請契約の請負代金の総額が3,000万円以上（建築一式工事は4,500万円以上）の場合は、

主任技術者に代えて監理技術者の配置が義務付けられている。【建設業法第26条第2項】

・請負代金が2,500万円以上（建築一式工事は5,000万円以上）の場合は、主任技術者又は

監理技術者は専任の者でなければならない。